Итоговый отчет

о реализации и эффективности долгосрочной

целевой программы «Государственная поддержка

муниципальных образований по развитию

инженерной инфраструктуры в сфере

обращения с отходами производства и потребления

на 2012-2015 годы» за 2012-2013 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2011

№ 149-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ненецкого автономного округа, их формирования и реализации» и в целях решения проблем в области обращения с отходами производства и потребления на территории Ненецкого автономного округа постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 07.11.2011 № 240-п утверждена долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2012-2015 годы» (далее - Программа).

Цель Программы: развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований Ненецкого автономного округа в сфере обращения с отходами производства и потребления для улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации.

Основные мероприятия Программы:

предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами.

Субсидии предоставлялись на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ: «Поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Муниципальный район «Заполярный район» на 2012-2015 годы»; «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012-2015 годы»; «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009 – 2012 годы».

Государственный  заказчик-координатор  Программы  -  Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, государственный

заказчик – Управление строительства и ЖКХ Ненецкого автономного округа.

Постановлением Администрации НАО от 17 декабря 2013 г. № 463-п «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Ненецкого автономного округа» в связи со вступлением в силу изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации от 07.05.2013 № 104-ФЗ с 2014 г. прекращено действие Программы. Таким образом, срок реализации Программы составил 2 года: 2012-2013.

Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному Программой, с начала ее реализации составило 0,41.

Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий с начала ее реализации составила 0,75.

За период реализации Программы были достигнуты следующие результаты:

1) организована система сбора и вывоза  твердых бытовых отходов в городском поселении «Рабочий поселок Искателей» (м-н Факел), в п. Красное (закуплены контейнеры, построены контейнерные площадки, приобретены мусоровозы);

2) введена в эксплуатацию установка по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов в районном центре п. Искателей. Производительность установки позволяет обезвреживать все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в округе;

3) разработана проектно-сметная документация по строительству модульных сооружений биологической очистки со сливной станцией в п. Красное;

4) разработана проектно-сметная документация площадки накопления отходов в с.Тельвиска.

Низкое исполнения бюджета  и невыполнение запланированных мероприятий в полном объеме связаны, прежде всего, с неисполнением мероприятия: «Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД», запланированного в рамках долгосрочной целевой программы  «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009 – 2012 годы» с 2011 года.

Торги на выполнение работ по корректировке ПСД прошли в декабре 2012 года. Контракт заключен в январе 2013 г. Работы по контракту завершены в октябре 2013 года уже в рамках другой программы.

Не в полном объеме выполнено мероприятие «Разработка генеральной схемы санитарной очистки города». Муниципальный контракт заключен на срок 180 дней и предполагает окончание исполнения работ в 2014 г.

Не выполнено мероприятие «Организация системы сбора отходов (строительство контейнерных площадок, закупка и установка контейнеров, приобретение транспорта) в с. Тельвиска».

По результатам торгов заключён муниципальный контракт  на поставку мусоровоза на базе автомобиля МАЗ. Также, в рамках этого мероприятия заключен договор на поставку семнадцати металлических мусорных контейнеров с крышкой. В установленные сроки свои обязательства поставщик не исполнил. Задержка исполнения связана с ограничениями на зимних автодорогах в республике Коми.

Исполнение контракта и договора в 2014 году.

Отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным Программой, составило 0,5.

В связи со срывом сроков реализации мероприятия «Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД», не достигнут целевой показатель  «Количество построенных (реконструированных) полигонов для размещения отходов».  Значение показателя – 0, при плановом показателе -1.

Не достигнут в 2013 году показатель «Количество населенных пунктов, в которых организованы пункты сбора и (или) переработки отходов».  Вместо 2-х населенных пунктов, пункт сбора организован в одном населенном пункте: в п. Искателей введена в эксплуатацию установка по обезвреживанию  ртутьсодержащих отходов.

В соответствии с оценкой, проведенной Управлением финансов Ненецкого автономного округа, эффективность реализации Программы в целом составила 51,9%. Программа умеренно эффективна.

Решение задач, поставленных перед Программой, будет продолжено в рамках  государственной программы «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14 ноября 2013 г. № 418-п.